Turma: 1CCPZ - 2026

| Integrantes: |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Arthur Vettorazzo De Souza | RM: 569445 |
|  | Brayan Barbosa Dos Santos | RM: 573682 |
|  | Giovanne Gomes Petenuci | RM: 574091 |
|  | Manoel Da Silva Ferreira | RM: 572045 |

| User Story | Como usuário, quero cadastrar um imóvel com nome e endereço. |
| --- | --- |
| Critérios de aceite | 1. Registrar identificação básica do imóvel. 2. Impedir o cadastro sem nome ou sem endereço preenchidos. 3. Exibir mensagem de confirmação após salvar o imóvel com sucesso. |
| Componentes envolvidos | Interface / Dados / Testes |
| Tasks | T01 Criar tela de cadastro de imóvel (nome e endereço) T02 Implementar validação dos campos obrigatórios T03 Criar serviço/endpoint para persistir o imóvel no banco de dados T04 Escrever testes unitários e de interface do cadastro |
| Dependências | Nenhuma (funcionalidade base do sistema). |
| Condição de conclusão | Critérios de aceite + Definition of Done. |

| User Story | Como usuário, quero cadastrar equipamentos informando nome, categoria e potência (W). |
| --- | --- |
| Critérios de aceite | 1. Validar se a potência é um valor numérico positivo. 2. Impedir cadastro de equipamento sem nome ou sem categoria selecionada. 3. Vincular o equipamento ao imóvel previamente cadastrado. |
| Componentes envolvidos | Interface / Regra de negócio / Dados / Testes |
| Tasks | T01 Criar tela de cadastro de equipamento (nome, categoria, potência) T02 Implementar validação de potência numérica positiva T03 Criar serviço/endpoint para persistir o equipamento vinculado ao imóvel T04 Escrever testes unitários das validações de cadastro |
| Dependências | PB01 (Cadastro de imóvel). |
| Condição de conclusão | Critérios de aceite + Definition of Done. |

| User Story | Como usuário, quero informar a quantidade e horas de uso diário de cada equipamento. |
| --- | --- |
| Critérios de aceite | 1. Aceitar apenas valores numéricos. 2. Impedir horas de uso diário maior que 24h. 3. Impedir quantidade de equipamentos igual ou menor que zero. |
| Componentes envolvidos | Interface / Regra de negócio / Dados / Testes |
| Tasks | T01 Criar campos de quantidade e horas de uso na tela do equipamento T02 Implementar validação de intervalo (0-24h) e quantidade mínima T03 Persistir os dados de uso vinculados ao equipamento T04 Escrever testes unitários das regras de validação |
| Dependências | PB02 (Cadastro de equipamento). |
| Condição de conclusão | Critérios de aceite + Definition of Done. |
| User Story | Como usuário, quero que o sistema calcule o consumo mensal (kWh) automaticamente. |
| Critérios de aceite | 1. Aplicar fórmula: (P*Q*H*30)/1000. 2. Recalcular automaticamente o consumo sempre que os dados de uso forem alterados. 3. Exibir o resultado do consumo mensal em kWh na tela do equipamento. |
| Componentes envolvidos | Regra de negócio / Dados / Testes |
| Tasks | T01 Implementar função de cálculo do consumo mensal (P*Q*H*30/1000) T02 Integrar o cálculo ao cadastro de uso do equipamento T03 Atualizar o valor calculado automaticamente na interface T04 Escrever testes unitários da fórmula de cálculo |
| Dependências | PB04 (Informar quantidade e horas de uso). |
| Condição de conclusão | Critérios de aceite + Definition of Done. |

| User Story | Como usuário, quero visualizar um relatório final com o consumo total do imóvel. |
| --- | --- |
| Critérios de aceite | 1. Exibir nome, endereço e total em kWh/mês. 2. Somar o consumo de todos os equipamentos cadastrados no imóvel. 3. Permitir visualizar o relatório a qualquer momento após o cálculo. |
| Componentes envolvidos | Interface / Dados / Testes |
| Tasks | T01 Criar tela de relatório final do imóvel T02 Implementar somatória do consumo de todos os equipamentos T03 Exibir nome, endereço e consumo total (kWh/mês) T04 Escrever testes do cálculo e da exibição do relatório |
| Dependências | PB05 (Cálculo automático de consumo mensal). |
| Condição de conclusão | Critérios de aceite + Definition of Done. |

| User Story | Como usuário, quero salvar meus projetos de dimensionamento para abrir depois. |
| --- | --- |
| Critérios de aceite | 1. Salvar em banco de dados. 2. Permitir abrir um projeto salvo anteriormente com todos os dados preenchidos. 3. Exibir lista de projetos salvos para o usuário selecionar. |
| Componentes envolvidos | Dados / Integração / Testes |
| Tasks | T01 Implementar funcionalidade de salvar projeto no banco de dados T02 Criar tela de listagem de projetos salvos T03 Implementar carregamento de projeto salvo T04 Escrever testes de persistência e recuperação de dados |
| Dependências | PB01, PB02 e PB04 (dados do imóvel, equipamentos e uso). |
| Condição de conclusão | Critérios de aceite + Definition of Done. |
| User Story | Como usuário, quero criar uma conta com autenticação para proteger meus dados. |
| Critérios de aceite | 1. Cadastro com e-mail/senha e login seguro. 2. Impedir cadastro com e-mail já utilizado. 3. Exigir senha com no mínimo 8 caracteres. |
| Componentes envolvidos | Interface / Regra de negócio / Dados / Testes |
| Tasks | T01 Criar tela de cadastro de usuário (e-mail e senha) T02 Implementar criptografia da senha e validações de segurança T03 Criar serviço de autenticação/login T04 Escrever testes unitários do fluxo de cadastro e login |
| Dependências | Nenhuma (funcionalidade base do sistema). |
| Condição de conclusão | Critérios de aceite + Definition of Done. |

| User Story | Como usuário, quero estimar o custo mensal da energia baseado em uma tarifa (R$/kWh). |
| --- | --- |
| Critérios de aceite | 1. Input de tarifa e cálculo de R$ total. 2. Impedir tarifa negativa ou igual a zero. 3. Atualizar o custo estimado sempre que a tarifa ou o consumo forem alterados. |
| Componentes envolvidos | Interface / Regra de negócio / Dados / Testes |
| Tasks | T01 Criar campo de entrada da tarifa (R$/kWh) T02 Implementar cálculo do custo mensal (consumo x tarifa) T03 Exibir o custo estimado no relatório T04 Escrever testes unitários do cálculo de custo |
| Dependências | PB05 (Cálculo automático de consumo mensal). |
| Condição de conclusão | Critérios de aceite + Definition of Done. |

| User Story | Como usuário, quero exportar o relatório de consumo para PDF ou CSV. |
| --- | --- |
| Critérios de aceite | 1. Gerar arquivo para impressão. 2. Permitir escolher entre os formatos PDF e CSV. 3. Manter no arquivo exportado as mesmas informações exibidas no relatório. |
| Componentes envolvidos | Regra de negócio / Integração / Testes |
| Tasks | T01 Implementar geração de arquivo em PDF do relatório T02 Implementar geração de arquivo em CSV do relatório T03 Adicionar opção de exportação na tela de relatório T04 Escrever testes da geração dos arquivos exportados |
| Dependências | PB06 (Relatório final de consumo). |
| Condição de conclusão | Critérios de aceite + Definition of Done. |
| User Story | Como usuário, quero receber sugestões de redução de consumo caso exceda um limite. |
| Critérios de aceite | 1. Alertar quando consumo for alto. 2. Permitir ao usuário definir um limite de consumo mensal. 3. Sugerir ao menos uma ação de redução quando o limite for excedido. |
| Componentes envolvidos | Regra de negócio / Dados / Testes |
| Tasks | T01 Criar campo para o usuário definir o limite de consumo T02 Implementar verificação do consumo em relação ao limite T03 Criar mensagens de sugestão de redução de consumo T04 Escrever testes unitários da regra de alerta |
| Dependências | PB05 (Cálculo automático de consumo mensal). |
| Condição de conclusão | Critérios de aceite + Definition of Done. |

| User Story | Como usuário, quero importar uma lista de equipamentos via planilha. |
| --- | --- |
| Critérios de aceite | 1. Bulk import de equipamentos via CSV/XLS. 2. Validar os dados da planilha antes de importar (nome, categoria, potência). 3. Exibir mensagem de erro indicando as linhas inválidas da planilha. |
| Componentes envolvidos | Interface / Dados / Integração / Testes |
| Tasks | T01 Criar tela de upload de planilha de equipamentos T02 Implementar leitura e validação dos dados do arquivo T03 Persistir os equipamentos importados vinculados ao imóvel T04 Escrever testes da importação e das validações |
| Dependências | PB02 (Cadastro de equipamento). |
| Condição de conclusão | Critérios de aceite + Definition of Done. |

| User Story | Como usuário, quero ter uma base de dados de equipamentos com potências sugeridas. |
| --- | --- |
| Critérios de aceite | 1. Evitar preencher potência manualmente. 2. Sugerir automaticamente a potência ao selecionar um equipamento da base. 3. Permitir ao usuário sobrescrever a potência sugerida, se necessário. |
| Componentes envolvidos | Dados / Testes |
| Tasks | T01 Criar base de dados de equipamentos com potências de referência T02 Implementar busca/seleção de equipamento na base T03 Preencher automaticamente o campo de potência ao selecionar T04 Escrever testes da sugestão automática de potência |
| Dependências | PB02 (Cadastro de equipamento). |
| Condição de conclusão | Critérios de aceite + Definition of Done. |

| User Story | Como usuário, quero gerenciar minhas categorias de equipamentos. |
| --- | --- |
| Critérios de aceite | 1. Permitir criar, editar e excluir categorias. 2. Impedir exclusão de categoria vinculada a equipamentos cadastrados. 3. Impedir cadastro de categorias com nomes duplicados. |
| Componentes envolvidos | Interface / Regra de negócio / Dados / Testes |
| Tasks | T01 Criar tela de gerenciamento de categorias (criar/editar/excluir) T02 Implementar validação de nomes duplicados T03 Implementar bloqueio de exclusão de categoria em uso T04 Escrever testes unitários do CRUD de categorias |
| Dependências | Nenhuma (utilizada como base pelo cadastro de equipamento - PB02). |
| Condição de conclusão | Critérios de aceite + Definition of Done. |

| User Story | Como usuário, quero visualizar um gráfico de pizza mostrando qual categoria consome mais energia. |
| --- | --- |
| Critérios de aceite | 1. Gráfico comparativo por categoria. 2. Exibir o percentual de consumo de cada categoria no gráfico. 3. Atualizar o gráfico automaticamente ao alterar os dados de consumo. |
| Componentes envolvidos | Interface / Dados / Testes |
| Tasks | T01 Agrupar o consumo dos equipamentos por categoria T02 Implementar componente de gráfico de pizza T03 Exibir o percentual de consumo por categoria no gráfico T04 Escrever testes unitários do agrupamento por categoria |
| Dependências | PB05 (Cálculo automático de consumo) e PB09 (Gerenciar categorias). |
| Condição de conclusão | Critérios de aceite + Definition of Done. |

| User Story | Como usuário, quero comparar o consumo de dois cenários diferentes. |
| --- | --- |
| Critérios de aceite | 1. Visualizar diferença de consumo entre setups. 2. Permitir selecionar dois projetos salvos para comparação. 3. Exibir a diferença percentual e em kWh entre os cenários. |
| Componentes envolvidos | Interface / Regra de negócio / Dados / Testes |
| Tasks | T01 Criar tela de seleção de dois cenários salvos T02 Implementar cálculo da diferença de consumo entre cenários T03 Exibir a comparação em valores absolutos e percentuais T04 Escrever testes unitários do cálculo comparativo |
| Dependências | PB13 (Salvar projetos) e PB05 (Cálculo automático de consumo). |
| Condição de conclusão | Critérios de aceite + Definition of Done. |

| User Story | Como usuário, quero recuperar minha senha caso eu a esqueça. |
| --- | --- |
| Critérios de aceite | 1. Fluxo de redefinição de senha por e-mail. 2. Enviar link de redefinição válido por tempo limitado. 3. Exigir confirmação da nova senha antes de salvar. |
| Componentes envolvidos | Interface / Regra de negócio / Integração / Testes |
| Tasks | T01 Criar tela de "Esqueci minha senha" T02 Implementar envio de e-mail com link de redefinição T03 Criar tela de definição de nova senha T04 Escrever testes do fluxo de recuperação de senha |
| Dependências | PB16 (Criar conta com autenticação). |
| Condição de conclusão | Critérios de aceite + Definition of Done. |

| User Story | Como usuário, quero configurar diferentes perfis de uso (dia de semana vs fim de semana). |
| --- | --- |
| Critérios de aceite | 1. Diferenciar horas de uso por tipo de dia. 2. Permitir cadastrar horas de uso distintas para dias de semana e fins de semana. 3. Considerar os dois perfis no cálculo do consumo mensal. |
| Componentes envolvidos | Interface / Regra de negócio / Dados / Testes |
| Tasks | T01 Criar campos de horas de uso para dia de semana e fim de semana T02 Adaptar a fórmula de cálculo para considerar os dois perfis T03 Persistir os perfis de uso vinculados ao equipamento T04 Escrever testes unitários do cálculo com múltiplos perfis |
| Dependências | PB04 (Informar quantidade e horas de uso) e PB05 (Cálculo automático de consumo). |
| Condição de conclusão | Critérios de aceite + Definition of Done. |