Turma: 1CCPZ - 2026

| Integrantes |  |
| --- | --- |
|  | Arthur Vettorazzo De Souza — RM: 569445 |
|  | Brayan Barbosa Dos Santos — RM: 573682 |
|  | Giovanne Gomes Petenuci — RM: 574091 |
|  | Manoel Da Silva Ferreira — RM: 572045 |

# Sprint 2 — Dimensionamento de Sistema Fotovoltaico Residencial

Evolução do Sistema de Dimensionamento Energético Residencial para pré-dimensionamento fotovoltaico, seleção de equipamentos (módulos, inversores e baterias), verificação de compatibilidade técnica e estimativa de orçamento.

## PB21 / US18

| User Story | Como usuário, quero informar a localização do imóvel e o recurso solar (HSP) para o dimensionamento fotovoltaico. |
| --- | --- |
| Critérios de aceite | 1. Registrar localização do imóvel vinculada a um valor de HSP (Horas de Sol Pleno). 2. Permitir informar HSP manualmente ou selecionar a partir de uma referência por região. 3. Impedir o cálculo fotovoltaico sem um valor de HSP definido. |
| Componentes envolvidos | Interface / Dados |
| Tasks | T01 Criar campo de localização e HSP na tela de dimensionamento fotovoltaico T02 Criar dataset de referência de HSP por região T03 Implementar seleção automática de HSP a partir da localização informada T04 Implementar validação de HSP obrigatório antes do cálculo T05 Documentar a origem dos dados de HSP utilizados |
| Dependências | PB01 (Cadastro de imóvel). |
| Condição de conclusão | Critérios de aceite + Definition of Done. |

## PB22 / US19

| User Story | Como usuário, quero definir o percentual do consumo que desejo atender com energia solar. |
| --- | --- |
| Critérios de aceite | 1. Permitir input percentual entre 1% e 100%. 2. Impedir valores fora do intervalo válido. 3. Recalcular automaticamente a energia mensal desejada ao alterar o percentual. |
| Componentes envolvidos | Interface / Regra de negócio / Dados |
| Tasks | T01 Criar campo de percentual de atendimento (f) T02 Implementar validação de intervalo (1% a 100%) T03 Implementar cálculo de E_FV = C_m × f T04 Atualizar o resultado automaticamente ao alterar o percentual |
| Dependências | PB05 (Cálculo automático de consumo mensal). |
| Condição de conclusão | Critérios de aceite + Definition of Done. |

## PB23 / US20

| User Story | Como usuário, quero que o sistema calcule a potência fotovoltaica necessária para atender o percentual definido. |
| --- | --- |
| Critérios de aceite | 1. Aplicar a fórmula P_FV = E_FV / (HSP × D × η). 2. Permitir definir/ajustar o fator de desempenho (η), com valor padrão documentado. 3. Exibir a potência necessária em kWp. |
| Componentes envolvidos | Regra de negócio / Dados / Testes |
| Tasks | T01 Implementar função de cálculo de P_FV T02 Criar parametrização do fator de desempenho (η) com valor padrão documentado T03 Exibir o resultado da potência necessária na interface T04 Escrever testes unitários da fórmula de potência fotovoltaica |
| Dependências | PB21 (Recurso solar) e PB22 (Percentual de atendimento). |
| Condição de conclusão | Critérios de aceite + Definition of Done. |

## PB24 / US21

| User Story | Como usuário, quero ter uma base de dados de módulos fotovoltaicos disponíveis para seleção. |
| --- | --- |
| Critérios de aceite | 1. Armazenar módulos com fabricante, modelo, potência (Wp), eficiência e preço. 2. Permitir cadastro/importação do dataset de módulos (paineis.csv). 3. Impedir a seleção de módulo sem potência ou preço cadastrados. |
| Componentes envolvidos | Dados / Integração / Testes |
| Tasks | T01 Criar schema/tabela do dataset de módulos fotovoltaicos T02 Implementar importação/seed do dataset (paineis.csv) T03 Criar tela de listagem dos módulos disponíveis T04 Implementar validação dos campos obrigatórios do dataset |
| Dependências | Nenhuma (base para PB25). |
| Condição de conclusão | Critérios de aceite + Definition of Done. |

## PB25 / US22

| User Story | Como usuário, quero que o sistema selecione o módulo fotovoltaico e calcule a quantidade necessária. |
| --- | --- |
| Critérios de aceite | 1. Calcular N = arredondamento para cima de (P_FV × 1000) / P_módulo. 2. Calcular a potência efetivamente instalada (P_instalada). 3. Permitir ao usuário escolher entre módulos compatíveis do dataset. |
| Componentes envolvidos | Interface / Regra de negócio / Dados / Testes |
| Tasks | T01 Implementar cálculo da quantidade mínima de módulos (N) T02 Implementar cálculo da potência instalada (P_instalada) T03 Criar tela de seleção do módulo entre as opções do dataset T04 Exibir quantidade, potência instalada e custo estimado dos módulos T05 Escrever testes unitários dos cálculos de quantidade e potência instalada |
| Dependências | PB23 (Potência FV necessária) e PB24 (Dataset de módulos). |
| Condição de conclusão | Critérios de aceite + Definition of Done. |

## PB26 / US23

| User Story | Como usuário, quero ter uma base de dados de inversores disponíveis para seleção. |
| --- | --- |
| Critérios de aceite | 1. Armazenar inversores com fabricante, modelo, potência, tensão de entrada, MPPT e preço. 2. Permitir cadastro/importação do dataset de inversores (inversores.csv). 3. Impedir a seleção de inversor sem dados técnicos completos. |
| Componentes envolvidos | Dados / Integração / Testes |
| Tasks | T01 Criar schema/tabela do dataset de inversores T02 Implementar importação/seed do dataset (inversores.csv) T03 Criar tela de listagem dos inversores disponíveis T04 Implementar validação dos campos obrigatórios do dataset |
| Dependências | Nenhuma (base para PB27). |
| Condição de conclusão | Critérios de aceite + Definition of Done. |

## PB27 / US24

| User Story | Como usuário, quero que o sistema selecione um inversor tecnicamente compatível com o sistema dimensionado. |
| --- | --- |
| Critérios de aceite | 1. Filtrar inversores compatíveis pela potência e tensão do arranjo de módulos. 2. Impedir a seleção de inversor incompatível com a potência instalada. 3. Exibir apenas os inversores tecnicamente válidos para escolha. |
| Componentes envolvidos | Interface / Regra de negócio / Dados / Testes |
| Tasks | T01 Definir regras de compatibilidade técnica (potência, tensão, MPPT) T02 Implementar filtro de inversores compatíveis com base na seleção de módulos T03 Criar tela de seleção do inversor entre as opções compatíveis T04 Implementar bloqueio de seleção de inversor incompatível T05 Escrever testes unitários das regras de compatibilidade |
| Dependências | PB25 (Seleção de módulos) e PB26 (Dataset de inversores). |
| Condição de conclusão | Critérios de aceite + Definition of Done. |

## PB28 / US25

| User Story | Como usuário, quero optar por incluir armazenamento por baterias e definir a autonomia desejada. |
| --- | --- |
| Critérios de aceite | 1. Permitir habilitar/desabilitar o armazenamento por baterias. 2. Solicitar a autonomia desejada (em horas) somente quando o armazenamento estiver habilitado. 3. Impedir o cálculo de baterias sem autonomia definida. |
| Componentes envolvidos | Interface / Regra de negócio / Dados |
| Tasks | T01 Criar opção de habilitar/desabilitar armazenamento por baterias T02 Criar campo de autonomia desejada (horas) T03 Implementar validação de autonomia obrigatória quando o armazenamento estiver habilitado T04 Ocultar/zerar os custos de bateria quando o armazenamento estiver desabilitado |
| Dependências | PB05 (Cálculo automático de consumo mensal). |
| Condição de conclusão | Critérios de aceite + Definition of Done. |

## PB29 / US26

| User Story | Como usuário, quero ter uma base de dados de baterias disponíveis para seleção. |
| --- | --- |
| Critérios de aceite | 1. Armazenar baterias com fabricante, modelo, tecnologia, capacidade (kWh), DoD, tensão e preço. 2. Permitir cadastro/importação do dataset de baterias (baterias.csv). 3. Impedir a seleção de bateria sem capacidade ou DoD cadastrados. |
| Componentes envolvidos | Dados / Integração / Testes |
| Tasks | T01 Criar schema/tabela do dataset de baterias T02 Implementar importação/seed do dataset (baterias.csv) T03 Criar tela de listagem das baterias disponíveis T04 Implementar validação dos campos obrigatórios do dataset |
| Dependências | Nenhuma (base para PB30). |
| Condição de conclusão | Critérios de aceite + Definition of Done. |

## PB30 / US27

| User Story | Como usuário, quero que o sistema calcule a capacidade de armazenamento necessária e selecione as baterias. |
| --- | --- |
| Critérios de aceite | 1. Aplicar as fórmulas E_d, E_autonomia e C_bat conforme o consumo e a autonomia definidos. 2. Calcular a quantidade de baterias necessárias (N_bat) a partir da capacidade útil. 3. Permitir a escolha entre baterias compatíveis do dataset. |
| Componentes envolvidos | Regra de negócio / Dados / Testes |
| Tasks | T01 Implementar cálculo do consumo médio diário (E_d) e da energia de autonomia (E_autonomia) T02 Implementar cálculo da capacidade necessária (C_bat) considerando DoD e eficiência T03 Implementar cálculo da quantidade de baterias (N_bat) T04 Criar tela de seleção de baterias entre as opções do dataset T05 Escrever testes unitários dos cálculos de capacidade e quantidade de baterias |
| Dependências | PB28 (Opção de armazenamento) e PB29 (Dataset de baterias). |
| Condição de conclusão | Critérios de aceite + Definition of Done. |

## PB31 / US28

| User Story | Como usuário, quero que o sistema verifique a compatibilidade técnica entre módulos, inversor e baterias selecionados. |
| --- | --- |
| Critérios de aceite | 1. Validar que a configuração de baterias é compatível com o inversor selecionado. 2. Impedir a finalização do dimensionamento com combinações tecnicamente inválidas. 3. Exibir mensagem clara indicando o motivo da incompatibilidade. |
| Componentes envolvidos | Regra de negócio / Dados / Testes |
| Tasks | T01 Definir regras de compatibilidade entre inversor e sistema de baterias T02 Implementar verificação de compatibilidade ao alterar qualquer equipamento selecionado T03 Criar mensagens de erro específicas para cada tipo de incompatibilidade T04 Escrever testes unitários das regras de compatibilidade geral |
| Dependências | PB25 (Seleção de módulos), PB27 (Seleção de inversor) e PB30 (Seleção de baterias). |
| Condição de conclusão | Critérios de aceite + Definition of Done. |

## PB32 / US29

| User Story | Como usuário, quero visualizar uma estimativa de orçamento da solução fotovoltaica dimensionada. |
| --- | --- |
| Critérios de aceite | 1. Calcular C_equipamentos somando módulos, inversor e baterias (quando houver). 2. Permitir incluir custos adicionais (estrutura, cabeamento, instalação). 3. Exibir separadamente o custo dos equipamentos e o custo total estimado. |
| Componentes envolvidos | Regra de negócio / Interface / Dados / Testes |
| Tasks | T01 Implementar cálculo do custo dos equipamentos selecionados T02 Criar campos para custos adicionais (estrutura, cabeamento, instalação) T03 Implementar cálculo do custo total estimado da solução T04 Exibir o orçamento detalhado (equipamentos x custo total) na interface T05 Escrever testes unitários do cálculo de orçamento |
| Dependências | PB25 (Seleção de módulos), PB27 (Seleção de inversor) e PB30 (Seleção de baterias). |
| Condição de conclusão | Critérios de aceite + Definition of Done. |

## PB33 / US30

| User Story | Como usuário, quero visualizar um resumo final da proposta de dimensionamento fotovoltaico. |
| --- | --- |
| Critérios de aceite | 1. Exibir consumo de referência, percentual de atendimento, energia mensal e HSP utilizados. 2. Exibir potência calculada, potência instalada, módulos, inversor e baterias selecionados. 3. Exibir a estimativa de orçamento total da proposta. |
| Componentes envolvidos | Interface / Dados / Testes |
| Tasks | T01 Criar tela de resumo/proposta do dimensionamento fotovoltaico T02 Consolidar consumo, geração, equipamentos e orçamento na tela de resumo T03 Implementar exportação/impressão do resumo (reaproveitando a exportação PDF/CSV existente) T04 Escrever testes de exibição e consistência dos dados apresentados no resumo |
| Dependências | PB23, PB25, PB27, PB30 e PB32. |
| Condição de conclusão | Critérios de aceite + Definition of Done. |

## PB34 / US31

| User Story | Como equipe de desenvolvimento, quero construir datasets de equipamentos fotovoltaicos comercializados no Brasil, para que o sistema possa utilizá-los no dimensionamento e na elaboração do orçamento da solução. |
| --- | --- |
| Critérios de aceite | 1. Os três datasets (modulos.csv, inversores.csv, baterias.csv) devem estar no repositório com os campos mínimos definidos e as quantidades mínimas: 10 módulos, 8 inversores e 6 baterias. 2. Os dados devem conter produtos reais, com especificações obtidas preferencialmente na documentação do fabricante e preços de fornecedores que comercializam no Brasil, todos rastreáveis (fornecedor, data de coleta e URL da fonte). 3. Não serão aceitos dados técnicos ou preços fictícios; os datasets devem poder ser utilizados pelo sistema para dimensionar, verificar compatibilidade, selecionar equipamentos e calcular o orçamento. |
| Componentes envolvidos | Dados / Pesquisa / Integração / Testes |
| Tasks | T01 Definir o schema final dos três datasets e o padrão de unidades T02 Pesquisar e coletar especificações de módulos fotovoltaicos em datasheets de fabricantes (mín. 10 modelos) T03 Pesquisar e coletar especificações de inversores em datasheets de fabricantes (mín. 8 modelos) T04 Pesquisar e coletar especificações de baterias em datasheets de fabricantes (mín. 6 modelos) T05 Coletar preços em fornecedores brasileiros, registrando fornecedor e data da coleta T06 Validar os três CSVs (campos obrigatórios, unidades padronizadas, ausência de dados fictícios) T07 Documentar as fontes (URLs de datasheets e fornecedores) em arquivo de referências do dataset T08 Escrever testes de carga/validação dos três datasets |
| Dependências | Nenhuma (base para PB24, PB26 e PB29 do dimensionamento fotovoltaico). |
| Condição de conclusão | Critérios de aceite + Definition of Done. |